## 第三章 评标办法（综合评标法）

## 3.1技术文件评审总价100分（权重0.3）

| ## 评审因素 | ## 分值 | ## 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| ## 投标人企业实力 ## （50分） | ## 10分 | ## 企业财务状况良好。 投标人提供资金证明，自有资金200万以上（含）得10分，200万以下不得分。（以开标截止日期前七日内公司账户金额为准） |
|  | ## 10分 | ## 投标人所承担的建设工程业绩。 业绩满足最低要求得5分（2016年以来承接1000万以上的施工总承包工程业绩，或者300万的以上的劳务分包业绩），每增加一个类似业绩得5分，最多得10分，业绩与投标人信息不一致的，此项不得分。 |
|  | ## 5分 | ## 项目负责人资格 拟（派到场人员）任项目现场负责人具有建筑工程一级建造师证书且常驻现场的得5分;具有建筑工程二级建造师证书且常驻现场的得3分;不具备建筑工程建造师资格及未承诺常驻现场的不得分。 |
|  | ## 5分 | ## 技术负责人资格 拟任项目技术负责人具有工程师及以上职称且常驻现场的得5分;无职称资格及未承诺常驻现场的不得分。 |
|  | ## 20分 | ## 拟派项目管理团队。 拟派项目管理团队需包含：除项目现场负责人外还需配备施工员4人、安全员3人、质量员1人、材料员1人、预算员1人。以上人员需具有职业资格证书，持证上岗。 满足以上人员配置且承诺常驻现场得20分，不满足要求不得分。 |
| ## 施工组织设计 （40分） | ## 8分 | 主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全，针对性强。 满足询价文件要求得4分，根据合理性、针对性情况加 0-4 分，没有或不满足要求的，得 0 分。 |
|  | ## 8分 | ## 劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。 ## 满足询价文件要求得4分，根据合理性、针对性情况加 0-4 分，没有或不满足要求的，得 0 分。 |
|  | ## 8分 | 确保工程质量、工期、文明施工的技术组织措施 ## 满足询价文件要求得4分，根据合理性、针对性情况加 0-4 分，没有或不满足要求的，得 0 分。 |
|  | ## 8分 | 施工进度计划：科学合理，符合项目施工实际需要，主要施工节点安排计划 ## 满足询价文件要求得4 分，根据合理性、针对性情况加 0-4分，没有或不满足要求的，得 0 分。 |
|  | ## 8分 | 施工总平面布置图：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 ## 满足询价文件要求得4分，根据合理性、针对性情况加 0-4分，没有或不满足要求的，得 0 分。 |
| ## 项目经理答辩 ## （10分） | ## 10分 | 拟派驻场项目经理现场汇报，内容应包括： 1、现场踏勘情况对项目施工总体部署； 2、工程施工关键点； 3、施工组织关键点； 4、工、料、机及进度、质量、安全、资料、验收的管控措施和控制标准； 每人不超过 5 分钟（不含评委提问时间），评标委员会根据汇报的针对性、合理性、详细性等进行评分，0分﹤一般≤4分，4分﹤良好≤7分，7 分﹤优秀≤10 分。 |

3.2报价文件

技术文件评审得分前N名进入报价文件开启和评审。

| 投标人数量（T） | 进入报价文件评审人数（N） |
| --- | --- |
| T>10 | N＝6 |
| 4＜T≤10 | N＝4 |
| 3≤T≤4 | N＝3 |
| 如出现A家投标人第一个信封得分相同的情况，其名次并列为第 B 名，则排名在 A 家投标人之后的投标人的名次从第B+A名开始依次计列。 |  |

3.3商务文件评审总分100分（权重0.7）

- 评审基准价的计算：

评审基准价的计算：

在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。

（1）评审价的确定：

评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准）

（2）评审价平均值的计算（不适用方法三）：

除按第二章“供应商须知”规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）；

（3）评审基准价的确定 ：

☑方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。

□方法二：将评审价平均值下浮__%，作为评审基准价。

□方法三：将评审价中的最低值作为评审基准价。

在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

（二）偏差率确定

偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价

偏差率保留2位小数

（三）评审价得分计算公式示例

（1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1；

（2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。

其中：F是评审价所占的权重分值F=100分，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；采购人可依据询比项目具体特点和实际需要设置E1=0.5、E2=0.3，但E1应大于E2。评审价得分最低为0分。

3.4 中标单位的确认

- 1、本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件进行评审，分别计算技术文件、商务文件得分累加，按照得分由高到低排序推荐中标候选人。

- 2、投标报价总价优惠率小于等于15%的，由评标委员会直接按废标处理。

- 3、投标报价总价不得低于经工集团成本部测算成本价（报价文件开启前现场公布），否则由评标委员会按废标处理。